## Slide 1
MATERI PEMBELAJARAN
Software Development Life Cycle
(SDLC)
Tahapan, model, dan praktik terbaik dalam membangun perangkat lunak yang berkualitas
Oktober 2026
Notes: Pembukaan. Sampaikan bahwa sesi ini membahas siklus hidup pengembangan perangkat lunak: tahapan, model-model, serta praktik terbaik dan contoh penerapannya.

## Slide 2: Agenda
01
Pengenalan SDLC
Definisi, tujuan, dan manfaat
02
Tahapan SDLC
Tujuh fase dari perencanaan hingga pemeliharaan
03
Model SDLC
Waterfall, V-Model, Iteratif, Spiral, Agile, DevOps
04
Perbandingan & Pemilihan
Kapan memakai model yang mana
05
Peran, Dokumen & Keamanan
Siapa mengerjakan apa, Secure SDLC
06
Praktik & Studi Kasus
Best practice, tantangan, rangkuman
Notes: Gambaran alur materi: dari konsep dasar, tahapan, model, hingga penerapan praktis.

## Slide 3: Pengenalan SDLC
01
Apa itu SDLC dan mengapa setiap tim pengembang membutuhkannya
Notes: Bagian pertama: konsep dasar SDLC.

## Slide 4: Apa itu SDLC?
SDLC (Software Development Life Cycle) adalah kerangka kerja terstruktur yang mendefinisikan tahapan untuk merencanakan, membangun, menguji, merilis, dan memelihara perangkat lunak secara sistematis.
Terstruktur
Setiap tahap memiliki input, aktivitas, dan output yang jelas
Terukur
Kemajuan dipantau melalui milestone dan deliverable
Berkelanjutan
Siklus terus berulang seiring kebutuhan yang berubah
Tujuan akhir: software berkualitas, tepat waktu, dan sesuai anggaran
Notes: SDLC memberi peta jalan bagi tim. Tekankan tiga karakter: terstruktur, terukur, dan berkelanjutan (siklus).

## Slide 5: Mengapa SDLC Penting?
Kualitas Lebih Tinggi
Standar dan pengujian di setiap tahap menekan jumlah cacat
Biaya Terkendali
Cacat yang ditemukan lebih awal jauh lebih murah diperbaiki
Jadwal Terprediksi
Milestone yang jelas memudahkan estimasi dan pemantauan
Risiko Terkelola
Risiko teknis dan bisnis diidentifikasi sejak perencanaan
Komunikasi Jelas
Semua pihak memahami peran, tanggung jawab, dan target
Dokumentasi Lengkap
Pengetahuan proyek tersimpan dan mudah diwariskan
Notes: Manfaat utama SDLC. Contoh: bug yang ditemukan saat analisis kebutuhan hanya perlu revisi dokumen, sedangkan bug di produksi bisa butuh perbaikan kode, pengujian ulang, dan rilis darurat.

## Slide 6: Tahapan SDLC
02
Tujuh fase inti dari ide hingga perangkat lunak yang terus dirawat
Notes: Bagian kedua: tujuh tahapan SDLC secara rinci.

## Slide 7: 7 Tahapan Siklus SDLC
SDLC
siklus berulang
1
Perencanaan Planning
Tujuan, ruang lingkup, kelayakan, jadwal & anggaran
2
Analisis Kebutuhan Analysis
Menggali & mendokumentasikan kebutuhan (SRS)
3
Desain Sistem Design
Arsitektur, basis data, antarmuka & modul
4
Implementasi Development
Menulis kode program sesuai desain & standar
5
Pengujian Testing
Memastikan software bebas cacat & sesuai kebutuhan
6
Penerapan Deployment
Merilis software ke lingkungan produksi
7
Pemeliharaan Maintenance
Memperbaiki, menyesuaikan & meningkatkan sistem
Notes: Gambaran umum ketujuh tahap. Tahap pemeliharaan akan memicu perencanaan baru, sehingga prosesnya berupa siklus, bukan garis lurus.

## Slide 8: Tahap 1 · Perencanaan
Tahap 1 dari 7
Tahap fondasi: memastikan proyek layak dijalankan dan semua pihak sepakat tentang apa yang akan dibangun.
Aktivitas utama
Mendefinisikan masalah, tujuan, dan ruang lingkup proyek
Studi kelayakan: teknis, ekonomi, operasional, hukum, jadwal
Estimasi biaya, waktu, dan sumber daya
Identifikasi risiko awal beserta rencana mitigasi
Menyusun jadwal, milestone, dan membentuk tim
OUTPUT
Deliverable tahap ini
Project Charter
Laporan Studi Kelayakan
Rencana Proyek & Jadwal
Daftar Risiko (Risk Register)
PERAN TERLIBAT
Project Manager, Sponsor, Stakeholder, Business Analyst
Notes: Pertanyaan kunci tahap ini: Apa masalahnya? Apakah layak secara teknis dan finansial? Berapa lama dan berapa biayanya?

## Slide 9: Tahap 2 · Analisis Kebutuhan
Tahap 2 dari 7
Memahami secara rinci APA yang dibutuhkan pengguna, lalu menuangkannya ke dalam dokumen Software Requirements Specification (SRS).
Kebutuhan Fungsional
Apa yang harus DILAKUKAN sistem
Pengguna dapat login dengan email
Admin dapat menambah data produk
Sistem mengirim notifikasi pesanan
Pengguna dapat mencetak laporan
Kebutuhan Non-Fungsional
Seberapa BAIK sistem bekerja
Kinerja: respons di bawah 2 detik
Keamanan: data sensitif terenkripsi
Ketersediaan: aktif 99,5% waktu
Usability: mudah dipakai orang awam
Teknik pengumpulan kebutuhan
Wawancara
Kuesioner
Observasi
Workshop
Prototyping
User Story
Output: SRS, Use Case, User Story
Notes: Bedakan kebutuhan fungsional (fitur) dan non-fungsional (kualitas). Kebutuhan yang buruk adalah penyebab umum kegagalan proyek.

## Slide 10: Tahap 3 · Desain Sistem
Tahap 3 dari 7
Menerjemahkan kebutuhan menjadi cetak biru teknis: BAGAIMANA sistem akan dibangun.
High-Level Design (HLD)
Gambaran besar sistem
Arsitektur sistem (monolit / microservices)
Modul utama & hubungan antarmodul
Pilihan teknologi & infrastruktur
Low-Level Design (LLD)
Rincian tiap komponen
Struktur kelas, fungsi & algoritma
Skema tabel & relasi basis data
Spesifikasi API & validasi input
Arsitektur
Basis Data (ERD)
UI/UX & Wireframe
Desain API
Output: Software Design Document (SDD), diagram UML, ERD, wireframe/prototipe UI
Notes: HLD menjawab 'apa saja komponennya', LLD menjawab 'bagaimana tiap komponen bekerja'. Desain yang baik memudahkan pengembangan dan pemeliharaan.

## Slide 11: Tahap 4 · Implementasi
Tahap 4 dari 7
Developer menulis kode program berdasarkan dokumen desain. Biasanya tahap dengan durasi dan usaha terbesar.
Aktivitas & praktik
Menyiapkan lingkungan pengembangan
Menulis kode mengikuti coding standard
Unit test oleh developer sendiri
Code review sebelum merge
Integrasi berkala dengan version control
Git / Version Control
Code Review
Unit Test
Notes: Output: source code, build, dokumentasi teknis/API. Tekankan pentingnya version control dan code review untuk menjaga kualitas.

## Slide 12: Tahap 5 · Pengujian
Tahap 5 dari 7
Memverifikasi bahwa software berjalan benar, bebas cacat kritis, dan memenuhi kebutuhan.
Tingkatan pengujian
Acceptance Test (UAT)
Pengguna memvalidasi
System Test
Sistem utuh end-to-end
Integration Test
Antarmodul bekerja sama
Unit Test
Fungsi/komponen terkecil
Black-box
Menguji fungsi dari sisi input-output tanpa melihat kode
White-box
Menguji logika internal, alur, dan cakupan kode
Non-fungsional
Performa, beban, keamanan, kompatibilitas
Regression
Memastikan perubahan baru tidak merusak fitur lama
Output: Test Plan, Test Case, Bug Report, Laporan Hasil Uji
Notes: Piramida pengujian: banyak unit test yang cepat dan murah di bawah, lebih sedikit UAT di atas. Kombinasikan black-box, white-box, dan regression test.

## Slide 13: Tahap 6 · Penerapan
Tahap 6 dari 7
Merilis software yang telah lulus uji ke lingkungan produksi agar dapat digunakan oleh pengguna akhir.
Development
Lingkungan kerja developer
Staging / UAT
Replika produksi untuk uji akhir
Production
Dipakai pengguna sebenarnya
Strategi rilis
Big Bang
Semua pengguna pindah sekaligus; sederhana namun berisiko tinggi
Rolling
Server diperbarui bertahap satu per satu
Blue-Green
Dua lingkungan identik; trafik dialihkan, mudah rollback
Canary
Rilis ke sebagian kecil pengguna dulu, lalu diperluas
Output: Release Notes, Panduan Instalasi, Manual Pengguna, materi pelatihan
Notes: Selalu siapkan rencana rollback. Strategi Blue-Green dan Canary mengurangi risiko saat rilis.

## Slide 14: Tahap 7 · Pemeliharaan
Tahap 7 dari 7
Software terus dirawat setelah rilis. Tahap ini umumnya berlangsung paling lama sepanjang usia sistem.
Korektif
Memperbaiki bug dan error yang ditemukan pengguna
Adaptif
Menyesuaikan dengan perubahan OS, regulasi, atau platform
Perfektif
Menambah fitur & meningkatkan performa sesuai masukan
Preventif
Refactoring & pembaruan untuk mencegah masalah di masa depan
Kembali ke Perencanaan
Permintaan perubahan besar memicu siklus SDLC baru, sehingga prosesnya terus berputar.
Notes: Empat jenis pemeliharaan. Pemeliharaan sering menyerap porsi biaya terbesar dalam total umur software, jadi desain yang mudah dirawat sangat penting.

## Slide 15: Model SDLC
03
Berbagai cara menyusun dan menjalankan tahapan SDLC
Notes: Bagian ketiga: model-model SDLC yang populer.

## Slide 16: Model Waterfall
Kebutuhan
Desain
Implementasi
Pengujian
Penerapan
Pemeliharaan
Tahapan berjalan berurutan seperti air terjun; tahap berikutnya dimulai setelah tahap sebelumnya selesai.
Kelebihan
Sederhana, mudah dipahami dan dikelola
Dokumentasi lengkap di setiap tahap
Jadwal & biaya mudah diestimasi
Kekurangan
Sulit mengakomodasi perubahan kebutuhan
Software baru terlihat di akhir proyek
Kesalahan analisis mahal diperbaiki
Cocok untuk: kebutuhan jelas & stabil, proyek kecil-menengah
Notes: Waterfall diperkenalkan lewat makalah Winston Royce (1970) dan menjadi model klasik. Cocok bila kebutuhan sudah pasti sejak awal.

## Slide 17: V-Model (Verifikasi & Validasi)
VERIFIKASI
VALIDASI
Analisis Kebutuhan
Acceptance Test
Desain Sistem
System Test
Desain Arsitektur
Integration Test
Desain Modul
Unit Test
Coding
Setiap tahap desain di sisi kiri dipasangkan dengan tahap pengujian di sisi kanan. Rencana uji disusun sejak awal.
Kelebihan
Cacat terdeteksi lebih awal
Disiplin & mudah diaudit
Kekurangan
Kaku terhadap perubahan
Tidak ada prototipe awal
Cocok untuk: sistem kritis (medis, otomotif, perbankan)
Notes: V-Model adalah pengembangan Waterfall dengan penekanan pada pengujian. Verifikasi: apakah kita membangun produk dengan benar? Validasi: apakah kita membangun produk yang benar?

## Slide 18: Model Iteratif & Spiral
Iteratif & Inkremental
Iterasi 1
Iterasi 2
Iterasi 3
Produk tumbuh di setiap iterasi
Sistem dibangun bertahap dalam beberapa siklus kecil
Versi awal cepat tersedia untuk diberi masukan
Cocok untuk produk besar dengan prioritas fitur
Spiral (Barry Boehm, 1986)
Setiap putaran melewati empat kuadran. Semakin keluar, semakin matang produknya.
Berorientasi pada analisis risiko
Menggabungkan prototyping & Waterfall
Cocok untuk proyek besar berisiko tinggi
Notes: Iteratif: ulangi siklus untuk menyempurnakan. Inkremental: tambah potongan fungsi. Spiral menempatkan manajemen risiko di pusat setiap putaran.

## Slide 19: Agile: Empat Nilai Utama
Agile Manifesto (2001) menekankan bahwa hal di kiri lebih diutamakan, meski hal di kanan tetap bernilai.
Individu & interaksi
lebih dari
Proses & alat
Software yang berfungsi
lebih dari
Dokumentasi menyeluruh
Kolaborasi dengan pelanggan
lebih dari
Negosiasi kontrak
Merespons perubahan
lebih dari
Mengikuti rencana
Notes: Empat nilai Agile Manifesto (diparafrasakan). Bukan berarti dokumentasi atau rencana tidak penting, tetapi prioritasnya berbeda.

## Slide 20: Agile dengan Kerangka Scrum
Product Backlog
Sprint Planning
Sprint 1–4 minggu
Sprint Review
Retrospective
+ Daily Scrum 15 menit
Setiap sprint menghasilkan Increment, potongan produk yang siap dipakai
Product Owner
Mengelola & memprioritaskan backlog demi nilai bisnis
Scrum Master
Memfasilitasi proses & menghilangkan hambatan tim
Developers
Tim lintas fungsi yang membangun increment
Notes: Scrum adalah kerangka Agile paling populer (rujukan: Scrum Guide 2020). Alternatif lain: Kanban, Extreme Programming (XP).

## Slide 21: DevOps: Siklus Tanpa Henti
Menyatukan tim pengembang (Dev) dan operasional (Ops) dengan otomatisasi agar rilis cepat, sering, dan andal.
Git
GitHub Actions
Jenkins
Docker
Kubernetes
Terraform
Continuous Integration
Kode digabung & diuji otomatis setiap hari
Continuous Delivery
Build siap rilis kapan saja melalui pipeline
Infrastructure as Code
Infrastruktur didefinisikan lewat skrip
Monitoring & Feedback
Metrik & log memandu perbaikan
Notes: DevOps memperluas Agile hingga ke operasional. Contoh alat ditampilkan sebagai ilustrasi; pilihannya bisa berbeda di setiap organisasi.

## Slide 22: Perbandingan & Pemilihan Model
04
Tidak ada model terbaik, yang ada model paling sesuai
Notes: Bagian keempat: membandingkan dan memilih model.

## Slide 23: Perbandingan Model SDLC
Model | Fleksibilitas | Keterlibatan pengguna | Manajemen risiko | Kecepatan rilis | Paling cocok untuk
Waterfall | Rendah | Awal & akhir | Rendah | Rendah | Kebutuhan jelas & stabil
V-Model | Rendah | Awal & akhir | Sedang | Rendah | Sistem kritis, wajib audit
Iteratif | Sedang | Setiap iterasi | Sedang | Sedang | Produk besar bertahap
Spiral | Tinggi | Setiap putaran | Sangat tinggi | Sedang | Proyek besar berisiko tinggi
Agile | Sangat tinggi | Terus-menerus | Tinggi | Tinggi | Kebutuhan sering berubah
DevOps | Sangat tinggi | Terus-menerus | Tinggi | Sangat tinggi | Layanan digital & SaaS
Warna sel: merah = rendah, kuning = sedang, hijau = tinggi
Notes: Tabel ini perbandingan umum; dalam praktik, banyak organisasi menggabungkan model (hybrid).

## Slide 24: Memilih Model yang Tepat
Kebutuhan sudah jelas dan jarang berubah?
Waterfall
Sistem kritis yang menuntut verifikasi ketat?
V-Model
Risiko teknis atau biaya sangat tinggi?
Spiral
Kebutuhan cepat berubah, perlu masukan pengguna?
Agile (Scrum / Kanban)
Rilis sangat sering & operasional berkelanjutan?
DevOps
Pertimbangkan juga: ukuran tim, kematangan tim, regulasi, anggaran, dan budaya organisasi.
Notes: Gunakan pertanyaan ini sebagai panduan cepat. Model hybrid (misal Water-Scrum-Fall) juga umum dipakai.

## Slide 25: Peran, Dokumen & Keamanan
05
Siapa mengerjakan apa, apa yang dihasilkan, dan bagaimana menjaga keamanan
Notes: Bagian kelima: peran, dokumen, dan Secure SDLC.

## Slide 26: Peran dalam Tim SDLC
Project Manager
Merencanakan, memantau jadwal, biaya & risiko
Business Analyst
Menggali kebutuhan & menjembatani bisnis-teknis
System Architect
Merancang arsitektur & standar teknis
UI/UX Designer
Merancang alur & tampilan yang mudah dipakai
Developer
Menulis, menguji unit, dan merawat kode
QA / Tester
Merancang & menjalankan pengujian
DevOps Engineer
Mengelola pipeline, infrastruktur & rilis
Stakeholder / User
Memberi kebutuhan, masukan & persetujuan
Notes: Di tim kecil, satu orang bisa memegang beberapa peran sekaligus.

## Slide 27: Dokumen Utama di Setiap Tahap
Perencanaan
Project Charter
Studi Kelayakan
Rencana Proyek
Analisis Kebutuhan
SRS
Use Case
User Story
Desain Sistem
SDD
ERD
Wireframe
Implementasi
Source Code
Dokumentasi API
Build
Pengujian
Test Plan
Test Case
Bug Report
Penerapan
Release Notes
Panduan Instalasi
Manual Pengguna
Pemeliharaan
Change Request
Log Insiden
Laporan SLA
Notes: Dokumen membuat pengetahuan proyek terlacak (traceability): dari kebutuhan → desain → kode → test case.

## Slide 28: Secure SDLC: Keamanan Sejak Awal
Prinsip shift-left: aktivitas keamanan disisipkan ke setiap tahap, bukan hanya diuji di akhir.
Perencanaan
Kebutuhan keamanan & kepatuhan (mis. UU PDP)
Analisis Kebutuhan
Abuse case & klasifikasi data
Desain Sistem
Threat modeling & review desain
Implementasi
Secure coding, SAST, scan dependensi
Pengujian
DAST & penetration test
Penerapan
Hardening & manajemen secret
Pemeliharaan
Patching & pemantauan keamanan
Rujukan: NIST SSDF (SP 800-218), OWASP SAMM, OWASP Top 10, ISO/IEC 27001
Notes: DevSecOps = DevOps + keamanan terotomatisasi di pipeline. Di Indonesia, perlindungan data pribadi diatur oleh UU No. 27 Tahun 2022 (UU PDP).

## Slide 29: Praktik & Studi Kasus
06
Kiat sukses, tantangan umum, dan contoh penerapan
Notes: Bagian keenam: praktik terbaik dan studi kasus.

## Slide 30: Praktik Terbaik SDLC
Libatkan pengguna sejak awal
Validasi kebutuhan lewat prototipe & demo rutin
Kebutuhan jelas & terlacak
Setiap fitur terhubung ke kebutuhan dan test case
Version control & code review
Semua perubahan tercatat dan ditinjau rekan
Otomatisasi uji & CI/CD
Umpan balik cepat, rilis konsisten
Estimasi realistis & kelola risiko
Gunakan data historis & sediakan buffer
Keamanan sejak desain
Terapkan prinsip Secure SDLC di setiap tahap
Ukur dengan metrik
Defect rate, lead time, cakupan pengujian
Perbaikan berkelanjutan
Retrospektif rutin & tindak lanjuti hasilnya
Notes: Delapan praktik terbaik yang dapat langsung diterapkan pada proyek apa pun.

## Slide 31: Tantangan Umum & Solusinya
TANTANGAN
SOLUSI
Scope creep (ruang lingkup melebar)
Change control & prioritas backlog yang disepakati
Kebutuhan tidak jelas
Prototyping, user story & validasi bersama pengguna
Estimasi waktu meleset
Pecah pekerjaan kecil, estimasi berbasis data
Komunikasi tim buruk
Daily stand-up & dokumentasi bersama
Utang teknis menumpuk
Refactoring terjadwal & code review
Notes: Ajak peserta berbagi pengalaman tantangan serupa di proyek mereka.

## Slide 32: Studi Kasus: Aplikasi Layanan Surat Desa
Contoh ilustratif penerapan SDLC (pendekatan Agile) untuk aplikasi permohonan surat online bagi warga desa.
1. Perencanaan
Tujuan: warga mengurus surat tanpa antre. Target rilis 4 bulan
2. Analisis Kebutuhan
Wawancara perangkat desa & warga; daftar jenis surat; login berbasis NIK
3. Desain Sistem
ERD warga–permohonan–surat; wireframe formulir; arsitektur web
4. Implementasi
Sprint 2 mingguan; Git & code review; modul permohonan & verifikasi
5. Pengujian
Unit & integration test; UAT bersama operator desa
6. Penerapan
Uji coba (pilot) di satu desa, lalu rilis bertahap
7. Pemeliharaan
Perbaikan bug, tambah jenis surat, pantau performa
Hasil: layanan lebih cepat, data surat tercatat rapi & mudah dilacak
Notes: Studi kasus ini bersifat ilustratif untuk menunjukkan bagaimana tiap tahap diterapkan pada proyek nyata.

## Slide 33: Rangkuman
7
Tahapan inti
6
Model populer
1
Tujuan: software berkualitas
SDLC memberi struktur agar pengembangan software terarah, terukur, dan berkualitas
Setiap tahap punya aktivitas, output, dan peran yang jelas, lalu berputar sebagai siklus
Pilih model sesuai karakter proyek; Agile & DevOps unggul saat kebutuhan dinamis
Keamanan, otomatisasi, dan perbaikan berkelanjutan adalah kunci SDLC modern
Notes: Tegaskan kembali poin-poin utama sebelum diskusi.

## Slide 34: Diskusi & Latihan
Q1
Mengapa kesalahan di tahap analisis kebutuhan berdampak besar pada biaya proyek?
Q2
Apa perbedaan verifikasi dan validasi pada V-Model? Berikan contohnya.
Q3
Sebuah startup ingin rilis fitur tiap minggu. Model apa yang cocok, dan mengapa?
Q4
Sebutkan dua aktivitas keamanan yang bisa ditambahkan pada tahap implementasi.
Diskusikan dalam kelompok 10–15 menit
Notes: Jawaban singkat: Q1 kesalahan merambat ke desain, kode & uji. Q2 verifikasi = produk dibangun dengan benar; validasi = produk yang benar. Q3 Agile/DevOps dengan CI/CD. Q4 secure coding review, SAST, scan dependensi.

## Slide 35: Referensi
Sommerville, I. (2015). Software Engineering, 10th ed. Pearson.
Pressman, R. S. & Maxim, B. R. (2019). Software Engineering: A Practitioner's Approach, 9th ed. McGraw-Hill.
ISO/IEC/IEEE 12207:2017. Systems and software engineering: Software life cycle processes.
Schwaber, K. & Sutherland, J. (2020). The Scrum Guide. scrumguides.org
Beck, K. et al. (2001). Manifesto for Agile Software Development. agilemanifesto.org
NIST SP 800-218 (2022). Secure Software Development Framework (SSDF).
OWASP Foundation. Software Assurance Maturity Model (SAMM). owasp.org
Notes: Bacaan lanjutan untuk peserta.

## Slide 36
Terima Kasih
Plan · Analyze · Design · Build · Test · Deploy · Maintain
Notes: Penutup dan sesi tanya jawab.